前端负责人任务说明与页面建设文档

USN Lab Hub IoT | 实验室硬件项目管理与智能运维平台

角色目标 负责把平台做成可看、可用、可演示的前端体验，让真实硬件数据、告警建议和控制闭环被用户清楚感知。

# 1. 技术栈与设计原则

沿用现有 Vue 3、Element Plus、Vue Router、Axios 技术栈。

新增 ECharts 用于历史数据和趋势图。

页面风格应偏后台管理和数据看板，信息密度适中，避免做成营销页。

优先保证演示链路稳定：总览 -> 项目 -> 设备 -> 数据 -> 告警 -> 控制 -> 日志。

# 2. 菜单与页面规划

| 菜单 | 页面 | 优先级 |
| --- | --- | --- |
| IoT 总览 | 项目数量、设备在线率、告警数量、最近数据 | P0 |
| 项目管理 | 项目列表、项目详情、项目绑定设备 | P0 |
| 设备管理 | 设备列表、设备详情、新增编辑、标签状态 | P0 |
| 数据看板 | 最新数据卡片、历史曲线、原始数据摘要 | P0 |
| 告警中心 | 告警列表、处理状态、设备筛选 | P0 |
| 控制台 | 指令按钮、参数输入、指令记录、ACK 状态 | P0 |
| 操作日志 | 按用户、设备、动作、时间查询 | P1 |
| 访客展示 | 公开项目和公开设备数据展示 | P1 |

# 3. 数据展示规范

设备状态使用明确颜色：在线、离线、异常、维护中。

最新数据用卡片展示，历史数据用折线图或表格展示。

告警需要突出等级、触发原因、处理状态和关联设备。

控制指令必须展示状态流转：PENDING、SENT、ACKED、FAILED、TIMEOUT。

真实硬件不可用时，前端不改协议，仍展示 MQTT 模拟器产生的数据。

# 4. 6 周任务安排

项目构建节奏按每周 4-5 天安排，单人单日工作时长不超过 8 小时。周一用于需求和任务对齐，周三用于技术联调，周五或本周最后一个工作日用于阶段验收。

| 周期 | 前端重点 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第 1 周 | 搭建 IoT 菜单、路由、页面骨架，确认原型 | 路由结构、菜单项、静态页面草图 |
| 第 2 周 | 完成项目和设备资产管理页面 | 项目列表、设备列表、设备详情、新增编辑 |
| 第 3 周 | 完成数据看板和历史曲线 | 最新数据卡片、ECharts 曲线、设备状态展示 |
| 第 4 周 | 完成告警中心和控制台 | 告警列表、控制按钮、指令状态、操作日志入口 |
| 第 5 周 | 完成智能建议、访客展示和首页总览 | 建议区域、公开展示页、总览大屏式首页 |
| 第 6 周 | UI 打磨、演示录屏、异常兜底 | 最终截图、演示视频、页面问题清单清零 |

# 5. 与产品和后端的对接

| 对接对象 | 前端需要获得 | 前端需要交付 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 页面原型、字段含义、状态文案、演示路径 | 页面截图、交互反馈、缺失需求清单 |
| 后端负责人 | Swagger/API 示例、错误码、字段枚举、鉴权规则 | 接口联调记录、字段映射问题、前端期望返回结构 |
| 硬件组 | 通过后端获得稳定演示数据，不直接依赖硬件细节 | 展示真实数据接入效果和控制 ACK 效果 |

# 6. 一个半月后的前端路线

引入 WebSocket/SSE，让实时数据主动刷新，减少轮询。

建设可配置看板，支持不同角色保存关注设备和指标。

建设项目公开门户，用于实验室成果展示和访客参观。

增加设备拓扑或项目关系图，展示项目、设备、成员之间的关系。

适配移动端，让现场调试和巡检更方便。