USN Lab Hub IoT 项目启动会议议程与协作指南

USN Lab Hub IoT | 启动会议议程与线上协作手册

1. 文档用途

本文用于第一次线上启动会议。目标是让产品、前端、后端三位负责人在同一次会议中完成项目共识、代码拉取、Git 分支建立、GitLab/GitHub 同步策略确认、第一周任务分配和后续交接规则确认。

会议结束后，每个人都应清楚自己接下来做什么、产物交给谁、在哪里更新进度、代码如何合并、线上协作如何不断线。

2. 会前准备清单

| 对象 | 必须准备 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 所有人 | Git、IDE、实验室 GitLab 账号、项目仓库访问权限 | 会议中要现场 clone、建分支、推送测试提交 |
| 产品经理 | 总规划文档、产品经理任务文档、硬件资料截图或表格 | 用于确认第一批硬件和演示故事线 |
| 前端负责人 | Node.js、npm 或 pnpm、浏览器调试环境 | 会议中至少确认 frontend 可安装依赖和启动 |
| 后端负责人 | JDK 17、Maven、MySQL、Redis、接口测试工具 | 会议中至少确认 backend 运行条件 |
| 硬件组对接人 | 首批设备名单、数据指标、上报方式、可控动作 | 如果不能参会，需提前提供表格 |

3. 会议议程

| 环节 | 时间 | 主持/负责人 | 输出结果 |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目共识展示 |  |  | 确认平台定位和业务闭环 |
| 总体规划文档展示 |  |  | 确认 6 周路线和长期路线 |
| 三人任务文档展示 |  |  | 确认每人职责和第一周产物 |
| 现有代码结构介绍 |  |  | 明确 backend/frontend 目录和运行方式 |
| 现场拉取项目 |  |  | 每个人完成 clone 和本地分支创建 |
| GitLab/GitHub 策略确认 |  |  | 确认 GitLab 主仓库、GitHub 镜像仓库 |
| 任务看板建立 |  |  | 建立第一周任务清单和状态字段 |
| 接口与 MQTT 表格建立 |  |  | 建立 API 表、MQTT 协议表、设备接入表 |
| 第一周任务确认 |  |  | 明确负责人、交付物、对接时间 |

4. 推荐仓库策略

建议以实验室 GitLab 作为主仓库，GitHub 作为镜像、备份和作品展示仓库。日常开发、合并、Issue、MR 都在 GitLab 完成；GitHub 只同步稳定结果，避免两边同时改导致历史混乱。

| 仓库 | 定位 | 使用规则 |
| --- | --- | --- |
| 实验室 GitLab | 主仓库 | 所有人日常开发、分支、Merge Request、任务管理均以 GitLab 为准 |
| GitHub | 镜像仓库 | 由指定负责人阶段性同步 main/dev，用于展示和备份，不在 GitHub 直接改代码 |

5. 分支规则

main：稳定演示版，只放可以给老师看的版本。

dev：日常集成版，前端、后端、文档功能合并到这里联调。

feature/iot-product：产品经理维护需求、原型、会议纪要和文档。

feature/iot-frontend：前端负责人维护 IoT 页面。

feature/iot-backend：后端负责人维护 IoT 后端、MQTT、数据库和接口。

feature/iot-mqtt-demo：MQTT 模拟器和硬件联调脚本，可由后端或硬件组维护。

feature 分支可以个人自由提交；dev 只能通过 Merge Request 合并；main 只能从 dev 合并稳定版本。每周最后一个工作日从 dev 选一次可演示版本合并到 main。

6. 首次拉取代码步骤

以下命令中的仓库地址需要替换为实验室 GitLab 的真实地址。第一次会议中每个人都应现场完成。

git config --global user.name "你的姓名或英文名" git config --global user.email "你的邮箱" git clone <实验室GitLab仓库地址> cd USN-lab-hub git status

根据角色创建自己的功能分支：

git checkout -b feature/iot-backend # 或者：git checkout -b feature/iot-frontend # 或者：git checkout -b feature/iot-product

完成一次测试提交，确认自己拥有推送权限：

git status git add . git commit -m "docs: add initial collaboration note" git push origin feature/iot-backend

推送成功后，到 GitLab 页面创建 Merge Request，目标分支选择 dev。第一次 MR 可以只用于验证流程，不急着合并。

7. GitHub 同步方式

建议由后端负责人或项目统筹者统一负责 GitHub 同步。其他同学只需要对 GitLab 负责，减少误操作。

git remote -v git remote add github <GitHub仓库地址> git push github main git push github dev

每周阶段验收后，同步一次 GitHub。不要在 GitHub 页面直接修改代码；如果发生 GitHub 和 GitLab 不一致，以 GitLab 为准。

8. 本地运行检查

| 模块 | 检查步骤 | 通过标准 |
| --- | --- | --- |
| 后端 | 进入 backend，确认 JDK 17、Maven、MySQL、Redis 配置；启动 Spring Boot | 服务能启动，Swagger 或接口能访问 |
| 前端 | 进入 frontend，安装依赖并启动 Vite | 登录页或现有页面能打开 |
| 数据库 | 确认 MySQL 库存在，Flyway 可执行 | 现有表能创建或迁移成功 |
| Redis | 确认 Redis 服务可连接 | 登录态或缓存功能不报错 |
| MQTT | 第 3 周前搭建 EMQX/Mosquitto | 能发布和订阅测试消息 |

9. 线上协作规则

每周 4-5 天用于项目构建，单人单日工作时长不超过 8 小时。

周一晚上开任务规划会，确认本周任务、依赖、交付物和风险。

周三晚上开技术联调会，确认接口、MQTT、硬件和前端展示问题。

周五或本周最后一个工作日开阶段验收会，必须拿出可展示产物。

平时可以异步沟通，但重要结论必须写入会议纪要或任务表。

每天结束前发简短日报，避免线上协作断线。

10. 每日简短日报模板

今天完成： 1. 2. 遇到问题： 1. 明天计划： 1. 需要谁配合： 1.

11. 交接产物模板

交接不要只靠聊天记录。建议固定维护三张表：接口交接表、MQTT 协议表、设备接入表。

| 接口 | 方法 | 路径 | 负责人 | 状态 | 前端联调 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 设备分页 | GET | /api/iot/devices | 后端 | 待开发 | 否 |
| 最新数据 | GET | /api/iot/devices/{id}/latest | 后端 | 待开发 | 否 |

| 类型 | Topic | 方向 | JSON 示例 | 硬件支持 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| telemetry | usn/{projectCode}/{deviceCode}/telemetry | 硬件 -> 平台 | deviceCode/timestamp/metrics/status | 待确认 |
| command_ack | usn/{projectCode}/{deviceCode}/command_ack | 硬件 -> 平台 | commandId/status/message | 待确认 |

| 设备 | 编号 | 指标 | 单位 | 上报频率 | 控制动作 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 功耗检测 | PM-001 | voltage/current/power | V/A/W | 待确认 | 修改采样周期 | 待确认 |
| 串行采集数据监测仪 | DAQ-001 | analog_value | 待确认 | 待确认 | 待确认 | 待确认 |

12. 第一周任务清单

| 负责人 | 第一周任务 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 产品经理 | 确认首批硬件、用户角色、页面清单、演示故事线 | 首批硬件接入清单、页面原型、演示流程草案 |
| 前端负责人 | 跑通前端、建立 IoT 菜单和页面骨架、用 mock 数据搭页面 | 菜单路由、页面骨架、静态截图 |
| 后端负责人 | 跑通后端、设计表结构、制定 MQTT 协议和 API 草案 | ER 草案、Flyway 草案、MQTT 协议表、接口清单 |

13. 合并与验收规则

所有功能先合并到 dev，确认能启动后再考虑进入 main。

合并前至少一名其他成员查看 MR，重点看是否破坏现有功能和接口约定。

每周最后一个工作日冻结一次可演示版本，合并到 main 并同步 GitHub。

如果发生冲突，由修改同一模块的人共同在线解决，不要用覆盖文件的方式处理。

如果真实硬件临时不可用，使用 MQTT 模拟器跑同一套 Topic 和 JSON 协议。

14. 最终交付目录建议

USN_Lab_Hub_IoT_项目交付/ 01_项目规划文档/ 02_产品原型与需求/ 03_接口与MQTT协议/ 04_数据库设计/ 05_前端页面截图/ 06_硬件联调记录/ 07_测试与部署说明/ 08_答辩PPT与演示脚本/

15. 会议结束确认项

三位负责人都能访问 GitLab 仓库。

三位负责人都完成本地 clone 和个人分支创建。

至少一人完成 GitHub remote 配置，并明确同步负责人。

任务看板已经建立，并录入第一周任务。

接口交接表、MQTT 协议表、设备接入表已经建立。

周一、周三、周五的固定会议时间已经确定。

第一批硬件和第一条演示闭环已经初步确认。